Propuesta de Solución
César Carnevali
Sistema de Administración para el Centro Odontológico Integral
#### Versión 1

# Contenido

# Introducción
## Breve Descripción del Negocio Respecto de la Solución.
El Centro Odontológico Integral es una clínica odontológica fundada y dirigida por el Dr. César A. Carnevali. Desde sus comienzo, tuvo como premisas un servicio ejemplar, una atención esmerada y una administración responsable y preparada.
Con estos objetivos sus integrantes se han formado y capacitado no solo en aquellas cuestiones técnicas y profesionales referidas al ejercicio de su profesión sino también en los aspectos que hacen a la correcta administración de los recursos que intervienen en el funcionamiento de la clínica.
Además, es una política fundamental del COI el participar, organizar y colaborar en actividades de capacitación, brindando un ámbito acorde para el desarrollo de las mismas.
## Contenido de la Propuesta.
La presente propuesta contiene una descripción de las principales características que deberá cumplir la aplicación a desarrollar como también el detalle técnico y tecnológico en el cual se basará dicha solución.
También se presenta un cronograma detallado de las tareas a realizar y su correspondiente calendario y distribución de recursos y tiempos requeridos.
Para finalizar se presenta la propuesta económica de la presente solución.
# Alcance de la Propuesta
## Objetivo
El objetivo principal es el de brindar al COI una herramienta idónea que permita a los profesionales que allí trabajan realizar una gestión ordenada de sus recursos y planificar su progreso haciendo uso de información confiable tanto agregada como detallada.
Secundariamente se pretende dotar al COI de la infraestructura tecnológica necesaria para acceder a todos los beneficios que otorgan las herramientas informáticas existentes y a desarrollar. Para esto se incluye en la presente propuesta una consultoría para determinar las tareas de mantenimiento y adecuación de las instalaciones que pudieran ser necesarias para este objetivo, como así también los equipos que fuese imprescindible adquirir.
## Sistema de Gestión de Clínica Odontológica
La presente propuesta se basa en el desarrollo de una solución informática que cubra todos los aspectos relacionados con la gestión de una clínica odontológica, haciendo particular hincapié en la generación y procesamiento de información agregada de soporte para decisiones.
Administración de clínica
Este módulo está particularmente concebido para permitir la configuración de la clínica conforme a los profesionales que estén afectados a la misma, y a los recursos materiales y edilicios con los que cuenten. Sus funcionalidades proyectadas incluyen: gestión de profesionales, gestión de consultorios, gestión de herramientas y equipos, etc.
Gestión de profesionales
Esta función posibilita mantener actualizado el plantel de profesionales que trabajan en la clínica. Permitirá administrar sus datos principales, especialidad, capacitaciones realizadas, etc.
Gestión de consultorios
Se permitirá configurar la configuración de consultorios de la clínica, con la ubicación espacial de los consultorios y las instalaciones de cada uno.
Administración de pacientes
El módulo de Administración de Pacientes tiene como objetivo llevar registro de cada paciente, datos personales y de contacto, registro de prácticas odontológicas, odontograma, preferencias en cuanto a días y horarios para turnos, etc.
Datos personales
Cada paciente puede tener un cúmulo importante de información de carácter personal. La correcta administración de esta información posibilita un contacto más cercano y una comunicación fluida, generando un clima de confianza y cordialidad. Se permitirá guardar toda la información personal que se considere necesario, proveyendo un mecanismo para almacenar cualquier tipo de datos aparte de los preestablecidos en la aplicación. Se registrarán, además, las preferencias del paciente en cuanto a días y horarios para turnos.
Odontograma
El odontograma permitirá visualizar las prácticas realizadas y las programadas y dará acceso al historial del paciente, las radiografías realizadas, fotografías y toda otra información relacionada al estado odontológico del paciente. Su manejo debe ser intuitivo y sencillo para el profesional.
Administración de Turnos.
El turnero es un elemento fundamental de la solución, representando una de las herramientas de uso más intensivo para los profesionales. Su utilidad se centrará en organizar convenientemente los turnos de manera de optimizar la utilización de tiempo y recursos, sugiriendo días y horarios dependiendo de las preferencias del paciente y de las prácticas programadas.
Administración de Prácticas Odontológicas.
La gestión de las Prácticas Odontológicas incluirá la determinación de los insumos que se consumen en cada práctica, el costo de cada uno, el tiempo estimado de realización, etc. Este módulo brinda la información necesaria para registrar correctamente las prácticas realizadas a cada paciente, el costo de las mismas y, por consiguiente, los datos de facturación.
Administración de Obras Sociales y Prepagas.
En la Administración de Obras Sociales y Prepagas se registrarán los datos correspondientes a cada una de estas entidades, tanto para realizar la facturación pertinente como para asentar la información de cobertura para cada plan y práctica odontológica.
Gestión de Obras Sociales y Prepagas
Permitirá la carga y administración de todos los datos concernientes a una entidad de este tipo.
Gestión de Planes
Para cada Obra Social o Prepaga, se habilitará el registro de los distintos planes de cobertura posibles.
Control de Stock de Materiales.
Este módulo mantendrá un registro de stock de consumibles, informando de la necesidad de reponer los faltantes y brindando información como plazos de aprovisionamiento, indices de rotación, indice de cobertura, etc.
Gestión de compra
Implementación de un circuito de compra mediante Solicitudes de Compra, Cotizaciones, Ordenes de Compra y Recepciones.
Gestión de Inventario
Incluye la visualización del stock actual de materiales e insumos, como así también de toda la información estadística sobre gestión de stock generada.
Facturación y Costos
El módulo tiene la función primordial de emitir la facturación correspondiente, mantener el registro de las prácticas pendientes de facturación, administrar la cuenta corriente de particulares, prepagas y obras sociales, etc. Además, se permitirá realizar un seguimiento de costos fijos a incorporar al costeo general.
Administración de facturación
Se preverán todos lo casos posibles, además de los requeridos por este caso en particular. Se permitirá designar un responsable de facturación para cada práctica realizada por un profesional, que puede ser una sociedad, otro profesional o, por supuesto, el mismo odontólogo.
Información gerencial
El objetivo fundamental de este sistema reside en brindar la información precisa de soporte a la toma de desiciones. En este sentido, se proveerá un módulo que ofrecerá reportes con información detallada sobre las prácticas realizadas, la concurrencia de pacientes, el desempeño de cada profesional, etc.
Administración General y Configuración
Las tareas de administración de usuarios y sus preferencias, roles, control de permisos, y otros parámetros se condensarán en un módulo diseñado para tal fin.
## Alcance de la solución.
Propuesta Tecnológica.
La propuesta tecnológica se basa en el uso de una arquitectura de tres capas y el uso de tecnología para su implementación. Esto implica que la aplicación podrá ser accedida desde un gran número de computadoras personales mediante un web browser sin requerir instalación o configuración adicional.
El producto estará totalmente desarrollado en Java utilizando para ello especificaciones de JEE (Java Enterprise Edition) y utilizando herramientas de vanguardia en la implementación de interfaz de usuario que potenciarán en conjunto su usabilidad, estabilidad, escalabilidad, seguridad y utilidad.
La implementación del producto se realizará usando herramientas Open Source de uso y calidad comprobados, lo cual asegura un soporte técnico secundario (es decir, soporte de las herramientas mediante las cuales se desarrollará la aplicación) libre de costos no previstos y licencias restrictivas en su uso.
Herramientas de desarrollo
Eclipse 3.5. IDE (herramienta de desarrollo integrada) que permite integrar componentes y entornos de desarrollo JAVA. Es la herramienta de desarrollo JAVA con mayor difusión a nivel mundial y tiene el apoyo de empresas internacionales de primerísimo nivel como IBM, Nokia, SAP y Oracle entre otras.
Eclipse es un entorno independiente de la plataforma, de código abierto, para crear aplicaciones de cualquier tipo.
- Netbeans 6.8. Es otro IDE de gran nivel, desarrollado y promovido por Sun Microsystems y una comunidad amplísima de desarrolladores.
- ZK Framework. Es uno de los principales frameworks de desarrollo Web que se conocen hasta el momento. Implementa importantes técnicas y tecnologías que permiten crear aplicaciones Web que se comporten como programas de escritorio, dando al usuario la sensación de estar utilizando un sistema tradicional.
- Spring framework. Permite controlar diversas cuestiones técnicas fundamentales de la aplicación. Provee, además, mecanismos de seguridad avanzados y una infraestructura estable y potente para el desarrollo de sistemas complejos.
- Mysql Workbench. Sistema de diseño de modelos de datos en interfaces gráficas ricas y de gran usabilidad. Permite diseñar el Diagrama Entidad/Relación que utilizará la aplicación, e implementarlo automáticamente en la Base de Datos.
Herramientas de Implementación Requeridas
- Base de datos MySQL 5.x. MySQL es uno de los Sistemas Gestores de Bases de Datos (DBMS) más populares desarrollados bajo la filosofía de código abierto. Su vasta comunidad de desarrolladores asegura un mantenimiento constante y continuo mejoramiento de sus prestaciones. Sin embargo, ante la necesidad de implementar un DBMS de tipo empresarial, se tomarán los recaudos para asegurar una eventual migración íntegra y completa de los datos con el menor esfuerzo posible.
- Servidor Glassfish v3. Glassfish es un Contenedor de Aplicaciones JEE, de código abierto y de amplia utilización. Su soporte y desarrollo por parte de empresas de primer nivel internacional son garantía de un desempeño suficiente. Ante la necesidad de mudar la aplicación a otro servidor de este tipo, se buscará emplear las técnicas necesarias para hacer posible dicho proceso con el mínimo impacto negativo posible.
Equipamiento.
Equipamiento central
A definir.
Equipamiento cliente
Cualquier PC o Notebook que soporte un navegador Web compatible (Firefox o Internet Explorer, en principio).
Software de Base.
Para implementar el presente proyecto se requiere además del software de producción descrito (ver Herramientas de Implementación Requeridas), que el equipamiento cuente con el software de base requerido para su correcto funcionamiento (Sistema Operativo).
Las herramientas seleccionadas corren en diversas plataformas, entre ellas Linux. La recomendación, de acuerdo a la capacidad del COI es de usar plataforma Linux para la implementación de los Servidores.
Infraestructura y Mantenimiento.
El equipo designado por la empresa desarrollará una etapa de relevamiento de instalaciones informáticas, equipamiento, cableado e infraestructura de red y software instalado, indicando estado general, grado de conformidad con los requisitos planteado por la presente propuesta, falencias detectadas y soluciones propuestas. No se contempla en este documento la ejecución de dichas soluciones, ni la adquisición de los equipos y materiales que fueran necesarios.
De optarse por software bajo licencias “libres” (aquellas que permiten la libre distribución de un producto software o derivado de este sin vulnerar derechos de autor o de copia), su instalación y configuración están previstas en la presente propuesta. De lo contrario, correrá por cuenta del COI la adquisición de las licencias respectivas y su posterior instalación, configuración y mantenimiento.
El esquema de seguridad requerido para la aplicación será responsabilidad de La Empresa y forma parte de la presente propuesta.
No se contemplan, sin embargo, las siguientes cuestiones:
- Equipamiento requerido. Instalación, emplazamiento y mantenimiento.
- Equipamiento de seguridad. Firewalls.
- Plan de contingencia. Resguardo de la información. Esquema de backup.
- Redes y Comunicaciones.
Todos estos puntos mencionados estarán a cargo del COI y deberán ser ejecutados según el cronograma adjunto.
# Metodologia de desarrollo
## Introducción
Debido a los requerimientos del cliente de entregas de subproductos usables en el menor tiempo posible se adopto una metodología ágil que asegura la liberación periódica de porciones funcionales del sistema proveyendo a la vez una retroalimentación constante para posteriores refinamientos.
Dada la experiencia de los miembros de la empresa con SCRUM, se propone utilizar esta metodología ágil para el desarrollo.
Control y seguimiento del proyecto basado en objetivos
El proyecto se ejecutará en iteraciones incrementales denominadas sprints con una demostración del producto al finalizar cada una. De esta manera se podrá conocer de forma objetiva el estado del proyecto (si el desarrollo de los requisitos cumple con las expectativas del COI, si la calidad es la esperada o si hay retrasos), con lo que el COI podrá tomar decisiones informadas.
Cada sprint tendrá una duración fija de 4 semanas, de cinco días hábiles cada una, a excepción del sprint 0, que tiene objetivos particulares y durará 2 semanas.
Los requisitos se desarrollarán priorizados por el valor aportado al COI, de modo que en los primeros sprints se obtendrán los objetivos más importantes del proyecto y se podrán realizar ajustes al respecto con la suficiente antelación.
El control y seguimiento del proyecto se basará en los requisitos completados en cada sprint. Se entenderá un requisito como completado si incluye todos los entregables asociados realizados (código, documentación, etc.) e integrados con los entregables de los sprints anteriores, de manera que el producto sea susceptible de ser entregado al COI con el mínimo esfuerzo. Por esta razón, cada requisito deberá ser:
- Independiente del resto de requisitos, en la medida de lo posible.
- Demostrable, de manera que sea claro cómo comprobar con el COIque el requisito está completado y que se cumplen sus expectativas.
- De un grado de esfuerzo para ser completado semejante al del resto de requisitos, de manera que el COI pueda realizar una extrapolación del progreso del proyecto.
Sprint 0 – Elaboración de la lista de objetivos/requisitos y planificación
- Duración: 2 semanas.
- Objetivos:
- Planificar y distribuir los objetivos y alcance del proyecto en iteraciones, de manera que los requisitos estén priorizados balanceando el beneficio que aportan al COI, su coste de desarrollo y los riesgos del proyecto. De esta manera, las primeras iteraciones del proyecto podrán acomodar los requisitos más importantes y mitigar los riesgos más altos.
- Familiarizar a todos los interesados con la metodología de gestión de proyecto a implementar así como también con las herramientas a utilizar.
Actividades:
- Identificación de los objetivos del proyecto y de los requisitos iniciales de alto nivel que permiten la consecución de estos objetivos. [2]
- Priorización de los requisitos en iteraciones y entregas considerando los siguientes criterios:
  - El valor aportado por cada requisito para el COI. Deberá ser explícito quién es el actor o usuario beneficiario de cada requisito y qué valor le aporta.
  - El esfuerzo necesario para desarrollar cada uno de los requisitos, de manera que en las primeras iteraciones se desarrollen los requisitos que proporcionen el máximo valor con el mínimo esfuerzo y que puedan encajar en la periodicidad de los sprints.
  - Las dependencias inevitables entre requisitos.
  - Minimizar los riesgos del proyecto respecto a desarrollo de los requisitos, disponibilidad y grado de implicación de los actores y beneficiarios implicados, interacción con otros equipos (proyectos en paralelo, compras de material e infraestructura, encargados de entregar el proyecto a los usuarios finales), etc.
  - Maximizar la cohesión del contenido de cada sprint, identificando los puntos de acoplamiento y las dependencias entre los diferentes incrementos de manera que sean mínimos, para poder dar por realmente completados los requisitos desarrollados en cada una de los sprints.
- Calcular la duración de cada uno de los incrementos desarrollados de manera que puedan encajar en la periodicidad de los sprints.
- Capacitar a los interesados en la metodología y herramientas de gestión de proyecto que se utilizarán.
Entregables:
- Lista de objetivos/requisitos priorizados, agrupados por iteraciones y entregas al COI.
- Relevamiento de Infraestructura.
- Plan de Infraestructura.
Iteraciones de desarrollo
- Duración: 4 semanas
- Objetivos:
Completar un incremento de producto que sea demostrable al COI al finalizar el sprint, de manera que pueda tomar decisiones informadas y objetivas sobre el estado del proyecto (si el desarrollo de los requisitos cumple con las expectativas del COI, si la calidad es la esperada o si hay retrasos).
Actividades:
En el inicio de cada sprint:
El COI y La Empresa mantendrán una reunión para consensuar los objetivos y contenido del sprint, en función de los criterios de priorización indicados anteriormente, así como para dar detalle a los requisitos seleccionados en la medida en que cada una de las dos partes necesiten. De manera general, cada requisito deberá tener asociado un conjunto de condiciones de aceptación para poder considerar que el requisito ha sido completado.
Al finalizar cada sprint:
- La Empresa deberá hacer al COI una demostración de los requisitos completados. En esta demostración participaran los interesados que el COI designe; entre ellos se podrá encontrar, por ejemplo, a los promotores del proyecto, al responsable funcional, al responsable técnico, a usuarios finales seleccionados, etc. el COI hará una aceptación de estos requisitos realizando las comprobaciones de calidad oportunas.
- El COI podrá re-priorizar el conjunto de requisitos del proyecto y consensuará con La Empresa el contenido de los siguientes sprints según lo estipulado en la clausula de "Cambio de requisitos". En particular, los elementos que se re-priorizarán serán: requisitos inicialmente identificados del proyecto, modificaciones a estos requisitos, nuevos requisitos que aparezcan durante el proyecto, problemas de calidad detectados, etc.
Entregables
El producto desarrollado hasta ese momento, incluyendo todos los entregables asociados completados (documentación, etc.) e integrados con los entregables de los sprints anteriores, de manera que el producto sea susceptible de ser entregado al COI con el mínimo esfuerzo.
Cambios de objetivos/requisitos
Para que esta cláusula sea efectiva, el COI se compromete a colaborar con La Empresa en todas los sprints y, especialmente, en las reuniones de recogida de requisitos (como, por ejemplo, las reuniones de planificación de sprint) y en las reuniones de demostración.
- Los cambios en prioridades de la lista de requisitos no implicarán ningún coste adicional al COI siempre que se mantenga el cómputo total de horasdel contrato.
- La adición de nuevos requisitos (tras las demostraciones) no implicará ningún coste adicional al COI, siempre que se retiren del contrato requisitos no iniciados que computen las mismas horas.
- No se consideran cambios las correcciones por parte de La Empresa de los defectos de calidad del producto.
Finalización anticipada del contrato
- Con el objetivo de mantener un Retorno de Inversión (ROI) aceptable en cada sprint, el COI podrá finalizar el contrato en cualquier momento siempre que abone a La Empresa un 20% de las horas de proyecto pendientes de realizar.
- Los requisitos que previamente fueron acordados por las dos partes para ser entregados con anterioridad al momento de la finalización del contrato y que estén sufriendo un retraso de entrega atribuible a La Empresa quedan excluidos del cómputo de horas pendiente a realizar y deberán ser entregados por La Empresa sin incurrir en ningún pago adicional por parte del COI.
- Sea como fuere, La Empresa se compromete a entregar un 80% de los requisitos del proyecto en la fecha inicial de entrega, cumpliendo los criterios definidos en las condiciones de aceptación para poder considerar que los requisitos han sido completados, siempre que no se produzca alguna desviación por causas que estén fuera de la responsabilidad de La Empresa.
Presentación del equipo de trabajo y roles
De acuerdo a la Metodología que se va a emplear se identifican los siguientes roles :
Product Owner
El Product Owner representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo Scrum trabaja de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. El Product Owner escribe historias de usuario, las prioriza, y las coloca en el Backlog.
Scrum Master (o Facilitador)
Su trabajo primario es eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del sprint. El Scrum Master se asegura de que el proceso Scrum se utiliza como es debido y es quien hace que las reglas se cumplan.
Equipo
El equipo tiene la responsabilidad de generar y entregar el producto. Cada uno de sus miembros cuenta con las habilidades necesarias para llevar a cabo cualquier tarea de desarrollo que se requiera.
Asignación de roles
Estos roles están asignados para las siguientes personas
Scrum Master
Lic. Damián Pablo Barry
Product Owner
Sr. Bruno Carnevali
Equipo de trabajo SCRUM
A.P.U. Luis Ignacio Aita
A.P.U. Juan Manuel Cortez
# Cronograma
## Introducción
El presente cronograma presenta un esquema iterativo que permitirá contar con partes del producto en forma anticipada, brindándole a COI una mejor aproximación a los resultados en este tipo de proyectos. Asegurando la calidad del producto y evitando los posibles desvíos de tiempos en el mismo.
La duración total del proyecto será de un sprint inicial y 12 sprints de desarrollo.
La carga horaria por servicios profesionales a proveer será de 1480 horas durante los 13 sprints. El COI deberá garantizar por otra parte la asignación de los recursos correspondientes, para de esta forma evitar demoras.
Las responsabilidades a cargo de COI son:
- Asignación de un Product Owner de proyecto a tiempo completo.
- Personal operativo (usuarios clave) para las tareas de relevamiento y pruebas formales. Un usuario por cada área operativa aproximadamente 10% durante el proyecto.
- Personal operativo (usuarios finales) deberán estar disponibles para la capacitación y puesta en marcha.
# Servicios Profesionales
Se adjunta información general sobre cotización de servicios profesionales, para que el COI cuente con una lista de precios de todos los servicios disponibles.
## Tabla de tipos de recurso:
Tipo de Recurso (Capacidad)	Proyecto hasta 300 horas	Proyecto entre 301 y 900 horas	Proyecto de más de 900 horas
Scrum Master	80,00	72,00	64,00
Miembro de Equipo	65,00	58,50	52,00

Si existen proyectos simultáneos las horas de los mismos serán sumadas para determinar el valor de honorarios.
## Propuesta económica
EQUIPO DE DESARROLLO
Sprint	Días	Personas asignadas	Entregables	Horas estimadas	Costo/hora	Costo total
0	10	2	Sprint inicial / Relevamiento de infraestructura / Plan de infraestructura. / Capacitación en metodología y herramientas de gestión de proyecto.	40	Bonificado	$0,00
1	20	2	Administración General y Configuración: / Administración de usuarios. / Administración de roles. / Administración de permisos.	120	$52,00	$6.240,00
2	20	2	Clínica: / Administración de consultorios. / Administración de profesionales. / Pacientes: / Administración de datos personales.	120	$52,00	$6.240,00
3	20	2	Prácticas: / ABMC básico de prácticas / Turnos: / Otorgamiento estático de turnos	120	$52,00	$6.240,00
4	20	2	Pacientes: / Odontograma / OOSS y Prepagas: / ABMC de OOSS y Prepagas	120	$52,00	$6.240,00
5	20	2	Prácticas: / Administración avanzada de prácticas. / Turnos: / Otorgamiento dinámico de turnos.	120	$52,00	$6.240,00
6	20	2	Prácticas: / Administración avanzada de prácticas. / Materiales: / ABMC de materiales. / Obras sociales y prepagas: / Administración de planes. / Información gerencial.	120	$52,00	$6.240,00
7	20	2	Facturación: / Facturación básico. / Cuenta corriente de clientes. / Información gerencial	120	$52,00	$6.240,00
8	20	2	Materiales / Solicitudes de compra. / Cotizaciones. / Información gerencial.	120	$52,00	$6.240,00
9	20	2	Materiales / Órdenes de Compra. / Recepciones. / Información gerencial.	120	$52,00	$6.240,00
10	20	2	Materiales / Control de Stock. / Información gerencial.	120	$52,00	$6.240,00
11	20	2	Información gerencial. / Configuración	120	$52,00	$6.240,00
12	20	2	Configuración / Mantenimiento	120	$52,00	$6.240,00
TOTALES	250			1480		$74.880,00

GESTIÓN DE PROYECTO (SCRUM MASTER)
Sprint	Días	Personas asignadas	Entregables	Horas estimadas	Costo/hora	Costo total
1	20	1		12	$64,00	$768,00
2	20	1		12	$64,00	$768,00
3	20	1		12	$64,00	$768,00
4	20	1		12	$64,00	$768,00
5	20	1		12	$64,00	$768,00
6	20	1		12	$64,00	$768,00
7	20	1		12	$64,00	$768,00
8	20	1		12	$64,00	$768,00
9	20	1		12	$64,00	$768,00
10	20	1		12	$64,00	$768,00
11	20	1		12	$64,00	$768,00
12	20	1		12	$64,00	$768,00
TOTALES	240			120		$9.216,00