Propuesta de Solución
César Carnevali
Sistema de Administración para el Centro Odontológico Integral
#### Versión 1

# Contenido

# Introducción
## Breve Descripción del Negocio Respecto de la Solución.
El Centro Odontológico Integral es una clínica odontológica fundada y dirigida por el Dr. César A. Carnevali. Desde sus comienzo, tuvo como premisas un servicio ejemplar, una atención esmerada y una administración responsable y preparada.
Con estos objetivos sus integrantes se han formado y capacitado no solo en aquellas cuestiones técnicas y profesionales referidas al ejercicio de su profesión sino también en los aspectos que hacen a la correcta administración de los recursos que intervienen en el funcionamiento de la clínica.
Además, es una política fundamental del COI el participar, organizar y colaborar en actividades de capacitación, brindando un ámbito acorde para el desarrollo de las mismas.
## Contenido de la Propuesta.
La presente propuesta contiene una descripción de las principales características que deberá cumplir la aplicación a desarrollar como también el detalle técnico y tecnológico en el cual se basará dicha solución.
También se presenta un cronograma detallado de las tareas a realizar y su correspondiente calendario y distribución de recursos y tiempos requeridos.
Para finalizar se presenta la propuesta económica de la presente solución.
# Alcance de la Propuesta
## Objetivo
El objetivo principal es el de brindar al COI una herramienta idónea que permita a los profesionales que allí trabajan realizar una gestión ordenada de sus recursos y planificar su progreso haciendo uso de información confiable tanto agregada como detallada.
Secundariamente se pretende dotar al COI de la infraestructura tecnológica necesaria para acceder a todos los beneficios que otorgan las herramientas informáticas existentes y a desarrollar. Para esto se incluye en la presente propuesta una consultoría para determinar las tareas de mantenimiento y adecuación de las instalaciones que pudieran ser necesarias para este objetivo, como así también los equipos que fuese imprescindible adquirir.
## Sistema de Gestión de Clínica Odontológica
La presente propuesta se basa en el desarrollo de una solución informática que cubra todos los aspectos relacionados con la gestión de una clínica odontológica, haciendo particular hincapié en la generación y procesamiento de información agregada de soporte para decisiones.
Administración de clínica
Este módulo está particularmente concebido para permitir la configuración de la clínica conforme a los profesionales que estén afectados a la misma, y a los recursos materiales y edilicios con los que cuenten. Sus funcionalidades proyectadas incluyen: gestión de profesionales, gestión de consultorios, gestión de herramientas y equipos, etc.
Gestión de profesionales
Esta función posibilita mantener actualizado el plantel de profesionales que trabajan en la clínica. Permitirá administrar sus datos principales, especialidad, capacitaciones realizadas, etc.
Gestión de consultorios
Se permitirá configurar la configuración de consultorios de la clínica, con la ubicación espacial de los consultorios y las instalaciones de cada uno.
Administración de pacientes
El módulo de Administración de Pacientes tiene como objetivo llevar registro de cada paciente, datos personales y de contacto, registro de prácticas odontológicas, odontograma, preferencias en cuanto a días y horarios para turnos, etc.
Datos personales
Cada paciente puede tener un cúmulo importante de información de carácter personal. La correcta administración de esta información posibilita un contacto más cercano y una comunicación fluida, generando un clima de confianza y cordialidad. Se permitirá guardar toda la información personal que se considere necesario, proveyendo un mecanismo para almacenar cualquier tipo de datos aparte de los preestablecidos en la aplicación. Se registrarán, además, las preferencias del paciente en cuanto a días y horarios para turnos.
Odontograma
El odontograma permitirá visualizar las prácticas realizadas y las programadas y dará acceso al historial del paciente, las radiografías realizadas, fotografías y toda otra información relacionada al estado odontológico del paciente. Su manejo debe ser intuitivo y sencillo para el profesional.
Administración de Turnos.
El turnero es un elemento fundamental de la solución, representando una de las herramientas de uso más intensivo para los profesionales. Su utilidad se centrará en organizar convenientemente los turnos de manera de optimizar la utilización de tiempo y recursos, sugiriendo días y horarios dependiendo de las preferencias del paciente y de las prácticas programadas.
Administración de Prácticas Odontológicas.
La gestión de las Prácticas Odontológicas incluirá la determinación de los insumos que se consumen en cada práctica, el costo de cada uno, el tiempo estimado de realización, etc. Este módulo brinda la información necesaria para registrar correctamente las prácticas realizadas a cada paciente, el costo de las mismas y, por consiguiente, los datos de facturación.
Administración de Obras Sociales y Prepagas.
En la Administración de Obras Sociales y Prepagas se registrarán los datos correspondientes a cada una de estas entidades, tanto para realizar la facturación pertinente como para asentar la información de cobertura para cada plan y práctica odontológica.
Gestión de Obras Sociales y Prepagas
Permitirá la carga y administración de todos los datos concernientes a una entidad de este tipo.
Gestión de Planes
Para cada Obra Social o Prepaga, se habilitará el registro de los distintos planes de cobertura posibles.
Control de Stock de Materiales.
Este módulo mantendrá un registro de stock de consumibles, informando de la necesidad de reponer los faltantes y brindando información como plazos de aprovisionamiento, indices de rotación, indice de cobertura, etc.
Gestión de compra
Implementación de un circuito de compra mediante Solicitudes de Compra, Cotizaciones, Ordenes de Compra y Recepciones.
Gestión de Inventario
Incluye la visualización del stock actual de materiales e insumos, como así también de toda la información estadística sobre gestión de stock generada.
Facturación
El módulo tiene la función primordial de emitir la facturación correspondiente, mantener el registro de las prácticas pendientes de facturación, administrar la cuenta corriente de particulares, prepagas y obras sociales, etc.
Administración de facturación
Se preverán todos lo casos posibles, además de los requeridos por este caso en particular. Se permitirá designar un responsable de facturación para cada práctica realizada por un profesional, que puede ser una sociedad, otro profesional o, por supuesto, el mismo odontólogo.
Configuración
Las tareas de administración de preferencias de usuario, parámetros de optimización del sistema y otros se condensarán en un módulo diseñado para tal fin.
## Alcance de la solución.
Propuesta Tecnológica.
La propuesta tecnológica se basa en el uso de una arquitectura de tres capas y el uso de tecnología para su implementación. Esto implica que la aplicación podrá ser accedida desde un gran número de computadoras personales mediante un web browser sin requerir instalación o configuración adicional.
El producto estará totalmente desarrollado en Java utilizando para ello especificaciones de JEE (Java Enterprise Edition) y utilizando herramientas de vanguardia en la implementación de interfaz de usuario que potenciarán en conjunto su usabilidad, estabilidad, escalabilidad, seguridad y utilidad.
La implementación del producto se realizará usando herramientas Open Source de uso y calidad comprobados, lo cual asegura un soporte técnico secundario (es decir, soporte de las herramientas mediante las cuales se desarrollará la aplicación) libre de costos no previstos y licencias restrictivas en su uso.
Herramientas de desarrollo
Eclipse 3.5. IDE (herramienta de desarrollo integrada) que permite integrar componentes y entornos de desarrollo JAVA. Es la herramienta de desarrollo JAVA con mayor difusión a nivel mundial y tiene el apoyo de empresas internacionales de primerísimo nivel como IBM, Nokia, SAP y Oracle entre otras.
Eclipse es un entorno independiente de la plataforma, de código abierto, para crear aplicaciones de cualquier tipo.
- Netbeans 6.8. Es otro IDE de gran nivel, desarrollado y promovido por Sun Microsystems y una comunidad amplísima de desarrolladores.
- ZK Framework. Es uno de los principales frameworks de desarrollo Web que se conocen hasta el momento. Implementa importantes técnicas y tecnologías que permiten crear aplicaciones Web que se comporten como programas de escritorio, dando al usuario la sensación de estar utilizando un sistema tradicional.
- Spring framework. Permite controlar diversas cuestiones técnicas fundamentales de la aplicación. Provee, además, mecanismos de seguridad avanzados y una infraestructura estable y potente para el desarrollo de sistemas complejos.
- Mysql Workbench. Sistema de diseño de modelos de datos en interfaces gráficas ricas y de gran usabilidad. Permite diseñar el Diagrama Entidad/Relación que utilizará la aplicación, e implementarlo automáticamente en la Base de Datos.
Herramientas de Implementación Requeridas
- Base de datos MySQL 5.x. MySQL es uno de los Sistemas Gestores de Bases de Datos (DBMS) más populares desarrollados bajo la filosofía de código abierto. Su vasta comunidad de desarrolladores asegura un mantenimiento constante y continuo mejoramiento de sus prestaciones. Sin embargo, ante la necesidad de implementar un DBMS de tipo empresarial, se tomarán los recaudos para asegurar una eventual migración íntegra y completa de los datos con el menor esfuerzo posible.
- Servidor Glassfish v3. Glassfish es un Contenedor de Aplicaciones JEE, de código abierto y de amplia utilización. Su soporte y desarrollo por parte de empresas de primer nivel internacional son garantía de un desempeño suficiente. Ante la necesidad de mudar la aplicación a otro servidor de este tipo, se buscará emplear las técnicas necesarias para hacer posible dicho proceso con el mínimo impacto negativo posible.
Equipamiento.
Equipamiento central
A definir.
Equipamiento cliente
Cualquier PC o Notebook que soporte un navegador Web compatible (Firefox o Internet Explorer, en principio).
Software de Base.
Para implementar el presente proyecto se requiere además del software de producción descrito (ver Herramientas de Implementación Requeridas), que el equipamiento cuente con el software de base requerido para su correcto funcionamiento (Sistema Operativo).
Las herramientas seleccionadas corren en diversas plataformas, entre ellas Linux. La recomendación, de acuerdo a la capacidad del COI es de usar plataforma Linux para la implementación de los Servidores.
Infraestructura y Mantenimiento.
El equipo designado por la empresa desarrollará una etapa de relevamiento de instalaciones informáticas, equipamiento, cableado e infraestructura de red y software instalado, indicando estado general, grado de conformidad con los requisitos planteado por la presente propuesta, falencias detectadas y soluciones propuestas. No se contempla en este documento la ejecución de dichas soluciones, ni la adquisición de los equipos y materiales que fueran necesarios.
De optarse por software bajo licencias “libres” (aquellas que permiten la libre distribución de un producto software o derivado de este sin vulnerar derechos de autor o de copia), su instalación y configuración están previstas en la presente propuesta. De lo contrario, correrán por cuenta del COI.
El esquema de seguridad requerido para la aplicación será responsabilidad de La Empresa y forma parte de la presente propuesta.
No se contemplan, sin embargo, las siguientes cuestiones:
- Equipamiento requerido. Instalación, emplazamiento y mantenimiento.
- Equipamiento de seguridad. Firewalls.
- Plan de contingencia. Resguardo de la información. Esquema de backup.
- Redes y Comunicaciones.
Todos estos puntos mencionados estarán a cargo del COI y deberán ser ejecutados según el cronograma adjunto.
# Metodologia de desarrollo
## Introducción
Debido a los requerimientos del cliente de entregas de subproductos usables en el menor tiempo posible se adopto una metodología ágil que asegura la liberación periódica de porciones funcionales del sistema proveyendo a la vez una retroalimentación constante para posteriores refinamientos.
Dada la experiencia de los miembros de la empresa con SCRUM, se propone utilizar esta metodología ágil para el desarrollo.
Breve introducción de cómo se implementara SCRUM
SCRUM prevé la realización de sprints, iteraciones de duración prefijada tras cuya finalización se obtienen un conjunto de funcionalidades potencialmente entregables al cliente. Las funcionalidades requeridas por el cliente o propuestas por el Equipo son incluidas en una pila denominada Backlog, que no es más que un conjunto ordenado de descripciones de nivel de negocio (sin detalles técnicos de implementación) de lo que cada funcionalidad implica; cada una de estas se denomina historia de usuario. En este proyecto en particular, se proponen sprints de 4 (cuatro) semanas.
El Product Owner participa por el cliente de una planificación al comienzo de cada sprint en la cual se establece la prioridad o importancia que cada historia tiene, por lo cual se ordena el Backlog colocando las historias de mayor importancia en el tope de la pila. El Equipo estima su nivel de productividad y establece qué historias puede realizar en el sprint. Esta reunión tiene una duración máxima de 4 (cuatro) horas.
El Equipo realiza reuniones periódicas (diariamente, dos veces por semana, o lo que consideren necesario) para mantener a todo el grupo al tanto de los avances y los obstáculos encontrados.
Al cierre del sprint se realiza una reunión donde se hace un balance de las historias finalizadas y las pendientes, si las hubiese, y se presentan al cliente los módulos del sistema desarrollados. La reunión de cierre del sprint tiene una duración máxima de 4 (cuatro) horas.
Presentación del equipo de trabajo y roles
De acuerdo a la Metodologia que se va a emplear se identifican los siguientes roles :
Product Owner
El Product Owner representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo Scrum trabaja de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. El Product Owner escribe historias de usuario, las prioriza, y las coloca en el Backlog.
Scrum Master (o Facilitador)
Su trabajo primario es eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del sprint. El Scrum Master se asegura de que el proceso Scrum se utiliza como es debido y es quien hace que las reglas se cumplan.
Equipo
El equipo tiene la responsabilidad de entregar el producto.
Asignación de roles
Estos roles están asignados para las siguientes personas
Scrum Master
Lic. Damián Pablo Barry
Product Owner
Sr. Bruno Carnevali
Equipo de trabajo SCRUM
A.P.U. Luis Ignacio Aita
A.P.U. Juan Manuel Cortez
# Cronograma
## Introducción
El presente cronograma presenta un esquema iterativo que permitirá contar con partes del producto en forma anticipada, brindándole a COI una mejor aproximación a los resultados en este tipo de proyectos. Asegurando la calidad del producto y evitando los posibles desvíos de tiempos en el mismo.
La duración total del proyecto será de 54 semanas, pero la misma comenzará a tener resultados visibles y de puesta en marcha de módulos en forma operativa a partir de la cuarta semana.
La carga horaria por servicios profesionales a proveer será de 2700 horas durante las 54 semanas. El COI deberá garantizar por otra parte la asignación de los recursos correspondientes, para de esta forma evitar demoras.
Las responsabilidades a cargo de COI son:
- Asignación de un Product Owner de proyecto a tiempo completo.
- Personal operativo (usuarios clave) para las tareas de relevamiento y pruebas formales. Un usuario por cada área operativa aproximadamente 10% durante el proyecto.
- Personal operativo (usuarios finales) deberán estar disponibles para la capacitación y puesta en marcha.
# Servicios Profesionales
Se adjunta información general sobre cotización de servicios profesionales, para que el COI cuente con una lista de precios de todos los servicios disponibles.
## Tabla de tipos de recurso:

Tipo de Recurso (Capacidad)	Proyecto hasta 300 horas	Proyecto entre 301 y 900 horas	Proyecto de más de 900 horas
Scrum Master	70,00	63,00	56,00
Miembro de Equipo	55,00	50,00	45,00

Si existen proyectos simultáneos las horas de los mismos serán sumadas para determinar el valor de honorarios.
## Propuesta económica

Sprint	Días	Personas asignadas	Entregables	Horas estimadas	Costo/hora	Costo total
0	5	2	Sprint inicial / Plan de infraestructura	20	$45,00	$900,00
1	20	2	Clínica / Administración de profesionales / Administración de consultorios / Pacientes / Administración de datos personales	120	$45,00	$5.400,00
2	20	2	Pacientes / Odontograma / Prácticas / ABMC básico de prácticas / Turnos / Otorgamiento estático de turnos	120	$45,00	$5.400,00
3	20	2	Prácticas / Administración avanzada de prácticas / Turnos / Otorgamiento dinámico de turnos / Obras sociales y prepagas / Administración de obras sociales y prepagas. / Administración básica de planes.	120	$45,00	$5.400,00
4	20	2	Materiales / ABMC de materiales / Turnos / Otorgamiento dinámico de turnos / Obras sociales y prepagas / Administración avanzada	120	$45,00	$5.400,00
5	20	2	Facturación / Facturación básico	120	$45,00	$5.400,00
6	20	2	Materiales	120	$45,00	$5.400,00
7	20	2	Facturación	120	$45,00	$5.400,00
8	20	2	Configuración	120	$45,00	$5.400,00
9	20	2		120	$45,00	$5.400,00
10	20	2		120	$45,00	$5.400,00
TOTALES	165			980		$44.100,00

Sprint	Días	Personas asignadas	Entregables	Horas estimadas	Costo/hora	Costo total
1	20	1	Clínica / Administración de profesionales / Administración de consultorios	12	$56,00	$672,00
2	20	1	Pacientes (80%) - Turnos (20%)	12	$56,00	$672,00
3	20	1	Obras sociales y Prepagas (100%)	12	$56,00	$672,00
4	20	1	Prácticas - Materiales	12	$56,00	$672,00
5	20	1	Turnos	12	$56,00	$672,00
6	20	1	Materiales	12	$56,00	$672,00
7	20	1	Facturación	12	$56,00	$672,00
8	20	1	Configuración	12	$56,00	$672,00
9	20	1		12	$56,00	$672,00
10	20	1		12	$56,00	$672,00
TOTALES				120		$6.720,00